《项目管理与评估》复习思考题

选择题

	选择题
	答案

	按工程量清单和单价表为计算报价的依据的合同称为（     ）

A成本加酬金合同    B单价合同     C计量估价合同    D 固定总价合同
	C

	按照成本与产量的关系，可以把总成本费用分为（   ）。

A固定成本与制造成本          C固定成本、可变成本与期间费用

B固定成本与可变成本          D可变成本与制造成本
	B

	不以赢利为目的，为实现一定的社会职能或满足社会的公共需要及人民福利而进行的投资项目是（     ）

A竞争性投资项目  B公益性投资项目  C政府投资项目   D基础性投资项目
	B

	在实际的需求预测中，按照预测对象的范围，可以分为（    ）。

A. 长期、中期、短期、近期预测   
B. 宏观需求预测与微观需求预测    
C. 直接预测与间接预测  
D. 趋势外推预测与投入产出预测
	B

	以下哪个是考虑资金时间价值的评价指标？（    ）

A. 静态投资回收期   
B. 投资收益率
C. 内部收益率  
D. 利率
	C

	盈亏平衡分析是利用投资项目的产量、（    ）、利润三者之间的平衡关系进行分析。

A. 销量   
B. 价格    
C. 收入  
D. 成本
	D

	财务评价指标可以按财务评价内容分为（          ）

A财务盈利能力指标          B劳动就业效果指标    

C项目清偿能力指标          D外汇效果指标
	ACD

	公共物品的特征是（    ）。

A. 非竞争性  
B. 非私有性    
C. 非排他性   
D. 基础性  
E. 非消费性
	AC

	长期预测的时间尺度是（     ）

  A一年以下     B一年以上、五年以下     C五年以上    D十年以上 
	C

	短期预测的时间尺度是（     ）

A三个月以下  B三个月以上、一年以下   C一年以上、五年以下  D 五年以上
	B

	建设单位与监理单位之间是一种（    ）的关系。

A. 上下级的关系   
B. 授权与被授权的关系    
C. 市场经济下的经济合同关系  
D. 平等的关系
E. 相互依存、相互促进的关系
	BCDE

	风险的影响取决于（     ）

A风险发生后的损失       B风险主体         C风险发生的可能性   

D风险管理               E 风险识别
	AC

	工程建设监理的行为主体是（     ）

A建设单位      B设计单位      C监理单位     D 承包单位
	C

	公共投资项目采购的基本方式是（     ）

A招标采购     B非招标采购       C集中采购      D 个人采购
	A

	公共项目的一般特征有（     ）

A 赢利性    B公共性     C效益的外部性    D系统性    E 一次性
	BCD

	公共项目后评估的主导内容有（     ）

A项目竣工验收        B风险后评估       C效益后评估

D可持续后评估        E项目管理后评估
	ACDE

	财务评价使用的参数有（    ）。

A. 行业基准投资收益率   
B. 基准投资回收期    
C. 影子汇率  
D. 影子工资
E. 社会折现率
	AB

	公共项目评价的目标有（      ）

A经济增长目标   B收入分配目标    C劳动就业目标   D资源利用效率目标  E 满足社会需要目标
	ABCDE

	公共项目评价中最基本的内容是对公共投资项目的（    ）。

A. 经济评价   
B. 社会评价    
C. 系统评价  
D. 综合评价
	A

	公共项目是直接或间接向社会提供（     ）

A产品         B 服务        C商品         D公共消费品
	D

	可以采用货币计量单位或事物计量单位予以计量的收益与成本属于（     ） 

A无形的        B有形的        C外部的       D 直接的
	B

	每期还相等的本金和相应的利息，这样的还款方式叫做（     ）

A等额利息法      B偿债基金法      C等额摊还法      D等额本金法
	D

	年金现值系数是指已知（     ），求（     ）。

A、现值    B、终值   C、年金   D、基金
	C；A

	如果项目的盈亏平衡点低，则说明（      ）。

A项目承受风险能力强          B项目承受风险能力弱   

C项目市场竞争能力强          D项目有较好的经济效益
	A

	设备评估应注意的问题是（      ）。
A、与生产能力和生产工艺相适应　　  B、保证产品的质量　　

C、设备的使用寿命与维修的前景　    D、设备的经济性
	ABCD

	审计分为国家审计、社会审计和内部审计，这种分类的标准是（     ）

A审计目的      B审计时间      C审计主体     D 审计范围
	C

	所分析系统的现金流量，无论是流入还是流出，均在一个时点上一次发生，这种类型被称为（     ）

  A一次支付类型   B差额分付类型    C 等额分付类型    D 多次支付类型 
	A

	下列哪个指标不属于公共项目社会评价的通用指标（     ）

A 经济效果评价    B 就业效益       C收入分配效益    D 环境影响指标
	A

	下列哪些评价可以使用成本-收益评价法（     ）

A项目的质量    B项目的经济性    C可靠性   D 效能    E 货币化的收益
	BE

	下列指标哪些属于静态评价指标（     ）

A投资回收期   B净现值    C净年值  D内部收益率  E 投资收益率
	AE

	项目产品能否在预期价格范围内顺畅销售，这属于（     ）

A经济风险        B市场风险        C财务风险        D 管理风险
	B

	以下哪个属于一个大型水利水电工程防洪功能的外部收益？（    ）
A.消费者剩余          
B. 减少洪涝灾害
C.水费收入          
D.电力销售收入
	B

	项目概、预算调整情况审计属于如下哪个阶段的内容（     ）

A投资决策审计     B在建阶段      C可行性研究审计    D 财务审计
	B

	项目合同的担保形式有（     ）

 A保证人      B违约金      C定金     D留置权     E 抵押
	ABCDE

	项目合同纠纷的处置方式有（     ）

A 索赔     B仲裁解决     C诉讼解决     D调解解决     E 协商解决
	BCDE

	以下哪些属于招标方式（）

A国内或国外询价采购   B公开招标   C直接采购  D 邀请招标 E 议标
	BDE

	项目评估与可行性研究的共同点是（       ）。

A同处于投资前期             B出发点一致      

C基本内容与方法共通         D两者目的与要求相同
	ABCD

	项目审计的深度有如下层面（     ）

A普通审计     B初始审计     C详细审计     D技术审计    E 财务审计
	ACD

	需求的价格弹性系数是（      ）。
A 两个相关变量变化率之比
B 消费者收入变化与需求量变化之比 
C 需求量变动的比率与价格变动的比率的比值 
D需求与价格之比
	C

	以下哪些不属于招标方式（     ）

A国内或国外询价采购   B公开招标   C直接采购   D 邀请招标   E 议标
	AC

	债务资金筹措的资金来源有（     ）

A项目法人自有资金       B 融资租赁         C债券融资   

D政府财政性资金         E 信贷融资
	BCE


简答题

	简答题
	答案

	请说出公共项目后评估的主导内容。
	一、项目目标后评估。

二、项目实施过程评估。

三、项目经济效益后评估。

四、项目影响后评估。

五、项目持续性评估。

（具体再展开阐述）

	公共项目的特征是什么？
	答案要点：项目公共性、效益的外部性、项目运转的系统性和协调性

	如何理解公共项目管理中广义的社会评价？
	广义的公共项目社会评价是指从国家或社会整体发展目标出发，除考虑在经济学范围对项目产生的社会影响进行评价，还进一步分析评价项目对实现国家（地方）各项社会发展目标所做的贡献与影响，包括项目与当地社会环境的相互影响。
许多国家和国际组织一直在研究、完善和推行社会评价方法，着重项目对当地社会环境影响的分析。由于理论尚不成熟，项目社会评价的概念国内外尚无统一认识。综合分析国内外各种社会评价的内涵得出，公共项目的社会评价是指由于项目的建设与实施，对在社会经济、自然资源利用、自然与生态环境、社会环境等方面，实现国家（地方）各项社会发展目标所做的贡献与影响的分析。
项目对社会发展目标的贡献，是指由于项目的实施，对社会的各项发展目标带来的好处。项目对社会发展目标的影响，包括自然影响与社会影响。项目建设与实施对社会的各种发展目标，有直接影响和间接影响，近期影响与远期影响，正面影响与负面影响。

	公共项目社会评价的基本内容是什么？
	答案要点：与经济活动直接相关的社会效益、与经济活动无关的社会效益

	管理风险
	指项目实施过程中各种不确定因素的变化对能否保证项目的顺利建成和营运并获得预期收益的影响。涉及组织管理机构设置的合理性、服务体系完善程度、项目管理人员的经验、素质和项目管理的机制。

	简要描述风险管理的基本环节
	答案要点：风险识别、风险估测、风险评价、风险管理措施、风险管理效果评价

	净现值
	指方案在寿命期内各年的净现金流量按照一定的折现率折现到同一时点（通常是期初）的现值之和。

	请说明现代项目的主要特征 ？
	答案要点：

一、项目实施的一次性。项目没有完全相同的两项任务，其不同点表现在任务本身与最终成果上。只有认识项目的一次性，才能有针对性地根据项目的特殊性进行管理。
二、项目有明确目标。项目的目标有成果性目标和约束性目标，前者指项目的功能要求，后者指项目的限制条件。
三、项目作为管理对象的整体性。一个项目是一个整体，在按其需要配置生产要素时，必须追求高的费用效益，做到数量、质量、结构的总体优化。
四、项目与环境之间的相互制约性。项目总是在一定的环境下立项、实施、交付使用，要受环境的制约；项目在其寿命全过程中又对环境造成正负两方面的影响，从而对周围环境造成制约。

	请说出财务评价和国民经济评价这两者的作用以及两者的区别是什么？
	财务评价是指在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务角度分析、计算项目的财务赢利能力和清偿能力，据此判断项目的财务可行性；国民经济评价是从国家整体角度分析、计算项目对国民经济的净贡献，据以判断项目的经济合理性。
财务评价和国民经济评价作为项目经济评价的两个层次，因其作用与任务的不同，二者之间存在着如下区别：
一、评价角度不同。财务评价是从项目财务角度考察项目的赢利状况及偿还能力，以确定项目投资行为的可行性。国民经济评价是从国家整体角度考察项目对国民经济的贡献以及需要国民经济付出的代价，借以确定项目投资行为的经济合理性。
二、效益与费用的含义与划分范围不同。财务评价根据项目自身的实际收支确定项目的效益与费用，只计算项目直接发生的效益与费用。国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务及项目所消耗的社会资源，来考察项目的效益与费用，它对项目引起的间接效益与费用即外部效果也要进行计算和分析。
三、评价采用的价格不同。财务评价对投入物和产出物均采用财务价格，国民经济评价采用影子价格。
四、评价所采用的参数不同。财务评价所使用的是行业基准投资收益率、基准投资回收期等财务评价参数。而国民经济评价则是采用影子汇率、影子工资、社会折现率等经济参数。
五、在项目投资决策中的地位不同。由于上述区别，二者的评价结论也就会产生差异，在项目投资决策中的地位也不相同。一般地，在同时进行财务评价和国民经济评价时，应以项目的国民经济评价结论作为项目的最终决策的主要依据。

	如何理解公共项目的概念并举例说明？


	答案要点：向社会提供公共消费品，按内容、投资来源、经营性等方面的分类，举出公共项目的例子

	如何理解监理单位与建设单位的相互关系？
	答案要点：平等、授权、市场经济下的经济合同关系

	请说出公共项目风险的特征。
	通常项目风险具有如下特点：

1.风险存在的客观性和普通性；

2.某一具体风险发生的偶然性和大量风险发生的必然性。

3.风险的可变性；

4.风险的多样性和多层次性。

	如何理解资金的时间价值？
	答案要点：来源于资金的运动、从投资者和消费者两方面的理解

	项目合同的担保形式都有哪些？


	答案要点：保证人、违约金、定金、留置权、抵押5种形式

一、保证人是保证当事人一方履行合同的第三人。被保证人的当事人不履行合同的时候，保证人和被保证人一起承担连带责任。
二、违约金是指缔结合同的一方不履行合同或不适当履行合同时，必须给对方一定数额的货币。只要有一方不履行合同的行为，即使对方没有遭到损失，也要按照法律和合同的约定支付违约金。
三、定金是指签订合同的一方为了证明合同的成立和保证合同的履行向对方支付一定数额的货币。定金作为预先给付，是合同成立的证明；也是一种担保形式。
四、留置权是一种法律关系。当事人依照合同规定，保管对方的财物或接受来料加工，在对方不按期或不如数给付保管费或加工费时，有权留置他的财物。
五、抵押是当事人一方或者第三人为履行合同向对方提供的财产保证。负有义务的一方不履行义务时，抵押权人在法律法规许可范围内，可以从变卖抵押物所得的价款中优先得到清偿。


论述题

	论述题
	答案

	请结合理论和实际工作来论述如何进行公共项目的评价？
	答案要点：公共评价的目标；公共项目评价体系；可持续发展观；系统性；结合工作中的实例进行分析

	请结合实际来论述公共项目后评估的基本内容？


	答案要点：项目目标后评估、项目实施过程评估、项目经济效益后评估、项目影响后评估、项目持续性评估，关于以上5方面结合工作中的实例进行展开分析

	请结合实际来论述公共项目经济评价中如何进行成本与收益分析？
	答案要点：成本与效益的分类、注意的问题、成本的分摊，结合工作中的实例进行展开分析

	请举出一个实际的非赢利性政府投资项目的例子，并结合此例论述在建设周期不同阶段如何对项目进行社会评价。
	（一）对公共项目进行社会评价，应该采用“项目周期”模式，对项目周期的每个环节进行详细的社会分析和设计。公共项目周期分为以下五个阶段：
（1）项目识别阶段。明确项目要达到的目标，初步预测项目对社会发展和人们生活的影响，初步确定项目是否与当地社会环境相适应，初步了解项目地区人民对项目建设是支持还是反对，分析项目的实施可能引起的社会问题和潜在的社会风险等。在此基础上社会评价人员应对项目是否初步可行提出意见。
（2）项目准备阶段。了解项目地区社会文化特征等因素，分析项目对当地区域的影响，如果有不利影响， 提出减轻或消除不利影响的措施及对受损利益群体的补偿措施方案，分析当地人民参与项目的可能性与程度，并提出存进当地人民参与项目的详细措施和计划，等等。
（3）项目评估阶段。重新审查项目准备阶段详细的社会评价的可行性、项目目标实现的可能性，提出项目准备阶段的社会评价部分是否充分有效，是否需要进一步的分析与修改。
（4）项目实施阶段。这个阶段是从投资建设到项目寿命终止的整个过程。评价人员应注意收集和整理变化了的情况，判断项目是否按计划进行，采取措施解决项目实施中出现的新问题。
（5）项目后评估阶段。在项目完成后对项目实施后的效果和影响的总结性评价。只要包括影响评价和项目的持续性分析。
（二）项目社会评价一般设置为四项通用指标：就业效益、分配效益、节约自然资源与环境质量指数。
（三）公共项目社会评价可采用的基本方法有层次分析法和模糊综合评价法。
（四）结合实例进行展开分析。

	请结合实际来论述公共项目中社会评价的主要内容？


	对公共项目进行社会评价，应该采用“项目周期”模式，即社会评价人员参与项目的形成、计划和实施的整个过程，对项目周期的每个环节进行详细的社会分析和设计，及时分析项目周期各个阶段的社会因素和社会问题。公共项目周期可以分为五个阶段：项目识别阶段、项目准备阶段、项目评估阶段、项目实施阶段和项目后评估阶段。
一、项目识别是大致确定一个投资项目的阶段。
二、项目准备阶段是在初步社会评价的基础上进行项目的社会评价。
三、项目评估阶段的社会评价，主要是重新审查项目准备阶段详细的社会评价的可行性、核查项目目标实现的可能性，提出项目准备阶段的社会评价部分是否充分有效，是否需要进一步地详细社会分析和修改，以及是否批准的意见。
四、项目实施阶段。项目实施阶段是项目从投资建设到项目寿命终了的整个过程。项目的实施是个动态的过程。项目评价人员应注意收集和整理变化了的情况，及时作出分析评价，采取适当的措施解决实施过程中出现的新问题，保证项目的顺利进行。
五、项目后评估阶段。后评估是在项目完成后对项目实施后的效果和影响的总结性评价。


	请结合实例论述如何进行项目效益的后评估。
	项目效益后评估包括以下内容：
（1）经济效益。包括项目的财务评估、工程投资效益评估和经济评估。
财务评估主要包括赢利能力分析、清偿能力分析和敏感性分析等。工程投资效益评估只要是通过计算建设工期、单位生产能力投资、达到设计能力年限、投资利税率和投资利润率等方法实现。经济评估一般采用国际市场价格、价格转换系数、实际汇率和贴现率等参数，对后评估时点以前各年度项目实际发生的效益和费用加以核实，并对后评估时点以后的效益和费用进行重新预测，计算出经济内部收益率EIRR。
（2）环境效益。一般包括五个部分：项目的污染控制、区域的环境质量、自然资源的利用、区域的生态平衡和环境管理能力。
（3）社会效益。主要切入点有就业影响、地区收入分配影响、居民生活条件、受益者范围及其反映、各方面参与、地方社区发展、妇女、民族和宗教信仰。以定性方法为主，结合定量方法。
结合实例进行展开分析。


名词解释

	名词解释
	答案

	项目合同
	是指项目业主或其代理人与项目承包人或供应人为完成一个确定的项目指向的目标或规定的内容，明确相互的权利义务关系而达成的协议。

	流动比率
	是流动资产总额与流动负债总额的比值，反映企业在短期内（通常指一年）偿还债务的能力，该比率越高，则偿还短期负债的能力越高。

	独立方案
	是指被评价对象的各个方案的现金流是独立的，不具有相关性，且任一方案的采用与否都不影响其他方案是否采用的决策。

	转移支付
	指在国民经济内部各部门发生的、没有造成国内资源的真正增加与耗费的支付行为。即直接与项目有关的、支付的国内各种税金、国内借款利息、职工工资、补贴收入等。

	速动资产
	是指流动资产中变现最快的部分，通常以流动资产总额减去存货后的余额计算。

	招标采购
	是指采购人事先提出货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。

	财务净现值
	是指按基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。

	采购
	是指采购人或采购单位基于各种目的和要求购买商品或劳务的交易行为。

	项目生产建设条件评估
	分析项目是否有条件进行建设，建成投产后是否有条件进行正常生产运营。

	抽样调查
	抽样调查是一种广泛应用的市场调查方法，它是指在全部单位中，依据一定的方法抽取部分单位进行观察和调查，并以这部分单位的调查结果去估计、推测全部调查单位状况的一种方法。

	公共项目
	直接或间接向社会提供公共消费品，以促进国民经济和社会发展、为公共生活服务，为提高社会科学文化水平和人民素质为目的，着眼于创造社会效益而不是以商业利润为主，进行组织和配置社会资源的一次性活动。

	流动资金
	是指项目建成后企业在生产过程中处于生产和流通领域、供周转使用的资金，它是流动资产与流动负债的差额。

	单利计息
	指仅以本金为基数计息，利息不再计息的方法。

	等额偿还
	等额偿还是指每年偿还的总金额相同、本金递增、利息递减的一种偿还方式。

	互斥方案
	互斥方案是指互相关联、互相排斥的方案。即一组方案中的各个方案彼此间可以相互替代，采纳其中的某一方案，就不能选择其他方案。

	敏感性分析
	是在项目寿命期内的诸多影响项目效益的因素中测定其中一个或几个因素变化时对项目效益的影响程度。

	工程建设监理
	是指针对工程建设项目建设，社会化、专业化的工程建设监理单位接收项目法人的委托和授权，根据国家批准的工程建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同以及其他工程建设合同所进行的旨在实现项目投资目的的微观监督管理活动。

	资金的时间价值
	不同时间发生的等额资金在价值上的差别。

	基准收益率
	指行业内投资资金应当获得的最低盈利水平或边际收益率。

	经营成本
	是指项目一定时期内为生产和销售产品而发生的经常性现金支出。
经营成本=总成本费用—固定资产折旧费—借款利息—摊销费—维简费

	净年值
	是通过资金等值换算将项目净现值分摊到寿命期内各年的等额年值。

	无形收益与成本
	是指一些不存在市场价格而难以货币化计量且又难以用其他计量单位度量的收益与成本。

	公共项目评价
	公共项目评价是根据项目的预期目标，在技术可行性的基础上，对拟实施的项目的经济效益的可行性与社会效益的合理性进行分析论证，做出综合性评价，为项目的科学决策提供可靠的依据。

	融资租赁
	是资产拥有者将资产租给承租人在一定时期内使用，由承租人支付租赁费的融资方式。

	盈亏平衡点
	盈亏平衡点是指总成本与总收入相等的点，可以用产销量、销售收入、价格和生产能力利用率表示。

	劳务分包合同
	也称为包工不包料或包清宫合同，常出现在土建工程的劳务分包，分包商在合同实施过程中，不承担材料涨价的风险。

	投资收益率
	项目在正常生产年份的年净收益与投资总额的比值。

	风险
	在特定时期内，由于内部因素和外部因素的变动结果，使特定主体可能发生的利益损失。

	影子价格
	影子价格又称为最优计划价格、机会成本和会计价格，是指当社会经济处于某种最优状态时，能够反映社会劳动消耗、资源稀缺程度和对最终产品需求情况的价格。

	有形收益与成本
	是可以采用货币计量单位或事物计量单位予以计量的收益与成本。

	风险管理
	就是人们对潜在的意外损失进行辨识、评估，并根据具体情况采取相应措施进行处理。

	无形收益与成本
	是一些不存在市场价格而难以货币化计量且用其他剂量单位度量的收益与成本。

	固定资产
	是指使用年限在一年以上，单位价值在国家规定的限额标准内的，并在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备，以及其他与生产经营活动有关的工具、器具等。


判断题

	判断题
	答案

	若追加投资回收期小于行业标准投资回收期，说明追加投资的方案可取。 （     ）
	√

	资本金利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或生产期内年平均利润总额占投资总额的比率。（   ）
	×

	敏感系数是指目标值变动百分数与参数值变动百分数之比。（    ）
	√

	按要素成本费用测算产品成本费用包括固定成本和可变成本。（    ）
	×

	间接费用指国民经济为项目付出了代价，项目也已经作了扣除的费用。（    ）
	×


PAGE  
第 9 页 共 9 页

